๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๕ | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๕ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ๔๑๘,000 ๓๗๙,๐๐๐ | บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๓ บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๕ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ | กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ๕๗๗,000 ๓๐๐,๐๐๐ | บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ ๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๑๐ | กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ๓๐0,000 ๑๙๕,๐๐๐ | บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๑๐ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕(สายหลังวัด) | กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ๓๐0,000 ๓๒๐,๐๐๐ | บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๕ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ ๑๐ ๑๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายผิวจราจร) บ้านแบงใหม่ หมู่ที่ ๒๐ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านแบง หมู่ที่ ๒ | กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ๓๔๒,000 ๑๘๓,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ | บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๑๘ บ้านแบงใหม่ หมู่ที่ ๒๐ บ้านแบง หมู่ที่ ๒ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๒ ๑๓ ๑๔ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านแบงใหม่ หมู่ที่ ๒๐ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๕ | กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ๓๐0,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ | บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านแบงใหม่ หมู่ที่ ๒๐ บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๕ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕ ๑๖ ๑๗ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ ๑๙ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ ๑๓ | กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ๑๐0,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ | บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ ๑๙ บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ ๑๓ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๘ ๑๙ ๒๐ | ขุดลอกห้วยทราย บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ ๘ ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๑๐ | ขุดลอกห้วยทราย โดยมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองหลวงใหม่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ทุกอย่างและสามารถใช้งานได้ (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ๓๐0,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ | บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๑๐ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๑ ๒๒ ๒๓ | ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒ ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๖ (สายหนองฮี) | โดยทำการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง ๗๒๐๐ ตารางเมตร โดยทำการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง ๗๒๐๐ ตารางเมตร โดยทำการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1240 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง 14400 ตารางเมตร | ๑๐0,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ | บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๖ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๔ ๒๕ | ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๘ ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ | โดยทำการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1240 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง 14400 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) โดยทำการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1240 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง 14400 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ๒๐๐,000 ๒๐๐,๐๐๐ | บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ ๑๘ บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๓ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๖ ๒๗ | ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ (สายข้างโรงงาน) ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 | โดยทำการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒0 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง 7200 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) โดยทำการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง ๑๔๔๐๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ๑๐๐,000 ๒๐๐,๐๐๐ | บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๘ ๒๙ | ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ ๗ ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ ๘ | โดยทำการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง 1๔๔๐๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) โดยทำการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง 1๔๔๐๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ๒0๐,000 ๒0๐,๐๐๐ | บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ ๗ บ้านโนนห้วยทราบยหมู่ที่ ๘ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๐ | ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ ๙ | โดยทำการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง 1๔๔๐๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ๒๐๐,000 | บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ ๙ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๑๐ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ ๑๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๒ | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน ตามจุดเสี่ยงต่างๆ บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๑๐ ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ ๑๑ ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๒ | 5๐,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ ๕ ๖ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๔(สายศูนย์เด็ก) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๖(สายคำปะกั้ง) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๗ (หนองหลวงใหม่ - เลิศไมตรี) | ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๑๔ (สายศูนย์เด็ก) ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๑๖ (สายคำปะกั้ง) ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๗ (หนองหลวงใหม่ - เลิศไมตรี) | ๓๐๐,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๖ หมู่ที่ 1๗ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ ๘ ๙ ๑๐ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๙ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓(กุดแคน-นาตาล) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖(สายคำปะกั้ง) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖(หนองบัวเงิน-ปักหมู) | ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๙ ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๓(กุดแคน-นาตาล) ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖(สายคำปะกั้ง) ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ (หนองบัวเงิน-ปักหมู) | ๑๐๐,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๙ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๖ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑ ๑๒ ๑๓ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ | ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ | ๓๐0,000 ๒๐0,000 ๑๐0,000 | หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๘ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ ๔ | กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านตำบลหนองหลวง ทัศนศึกษาดูงานนักเรียนผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอาชีพผู้สูงอายุตำบล หนองหลวง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลหนองหลวง | ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๒0,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๒0,000 ๕๐,๐๐๐ | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ ๖ ๗ ๘ | ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพื่อชีวิตคนพิการที่สดใสตำบลหนองหลวง ศูนย์พัฒนาครอบครัวตัวอย่างในชุมชนตำบลหนองหลวง สนับสนุนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประกอบอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนเป้าหมายโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับรายได้ โครงการสภาเด็ก-เยาวชนตำบลหนองหลวง | ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี จัดค่ายครอบครัวสัมพันธ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๕๐,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ | อบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด อบรมนักเรียนผู้สูงอายุหลักสูตร ชะลอชราพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือติดต่อราชการ | ๕๐,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๕0,000 ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓ | สนับสนุนกิจกรรมสตรีตำบล หนองหลวง | ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | อบต. หนองหลวง | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ ๔ | แข่งขันกีฬาตำบลและ TO BE NUMBER 1 งดเหล้าเข้าพรรษา เด็กเยาวชนหนองหลวงสร้างความปรองดองรักเพื่อน (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) ประเพณีลอยกระทงประจำปีตำบลหนองหลวง | ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลและ TO BE NUMBER 1 ค่ารางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา และอื่น ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๔๐๐,000 ๓0,000 ๔0,000 ๕0,000 | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ 6 7 8 | รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อบรมปฏิบัติธรรมน้อมนำศีลห้า | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๖๐,000 ๓0,000 ๕0,000 ๓0,000 | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ ๔ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | ๑๗,๕๐๐,000 ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ | ตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 ๓ ๔ | อบต.หนองหลวงเคลื่อนที่ท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน เทิดทูลและพิทักษ์ดำรงค์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาประสิทธิภาพศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน วันท้องถิ่นไทย | ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ | ๕๐,000 ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ | ตำบลหนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ ๖ ๗ ๘ | ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล หนองหลวง สนับสนุนการบริหารสถานที่กลางศูนย์บริการร่วม อำเภอเฝ้าไร่ อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภอเฝ้าไร่ อุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด(25 ตาสับปะรด) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภอเฝ้าไร่ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | ๒๐,000 ๓๕,๐๐๐ ๓๐,000 ๕๐,๐๐๐ | อบต.หนองหลวง ศูนย์บริการร่วม อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ 3 4 | เข้าร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและการฝึกอบรม อปพร ตำบลหนองหลวง | ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ วัสดุอุปกรณ์ จัดสถานที่ และค่าดำเนินการอื่นๆ | ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยเบื้องต้นในการอพยพหนีภัย | ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | อบต.หนองหลวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑  แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บประปา-ขยะ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ในการดูแลระบบประปา จัดเก็บค่าน้ำประปา-ขยะ | ๙๙๐,000 | อบต.หนองหลวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ๗๐,000 | อบต.หนองหลวง | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ 2 ๓ ๔ | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ เข้าค่ายคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) จัดงานวันเด็ก ทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ วัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าสนับสนุนรางวัล และค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอบรม พาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ | ๓๐,๐๐๐ ๓0,000 ๕๐,๐๐๐ ๔0,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ ๖ ๗ ๘ | บัณฑิตน้อยสู่ฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองหลวง รับประทานอาหารปลอดภัยเด็กปฐมวัยสุขภาพดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอาหาร ว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔0,000 | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ | ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทยแก่ สถานศึกษาในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทยแก่สถานศึกษาในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 3๓๖,๖00 | ตำบลหนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ โรงเรียนสังกัด สพฐ ทั้ง 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ โรงเรียนสังกัด สพฐ ทั้ง 6 แห่ง | 2๒๓,๗๔๐ ๑,๐๑๘,๗๑0 3,๘๐๙,๔00 ๒,๑๑๗,๔๐๑ 1,7๓๗,๙๙๓ | ตำบลหนองหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ โรงเรียนสังกัด สพฐ ทั้ง 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ โรงเรียนสังกัด สพฐ ทั้ง 6 แห่ง | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๑  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ 4 | จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โครงการธนาคารขยะ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ | ๓๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 990,000 | ตำบลหนองหลวง อบต.หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อบต.หนองหลวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๑  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ ๖ ๗ ๘ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านตามโครงการธนาคารขยะและฌาปณกิจ อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 20 หมู่บ้าน อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านตามโครงการธนาคารขยะและ ฌาปณกิจ 20 หมู่บ้าน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | 400,000 600,000 150,000 ๒๐,๐๐๐ | ตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 ๒ ๓ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคำขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคำขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ๓0,000 ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ ๕ ๖ | ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตำบล ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตำบล วัสดุ อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ เพื่อจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด | ๔0,๐๐๐ ๓0,๐๐๐ ๑,๐๐0,๐๐๐ | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ ๘ | ค่าพานพุ่ม พานประดับ กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าโล่ ใบประกาศรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่สามารถเบิกได้ตามกฎหมายกำหนด ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าพานพุ่ม พานประดับ กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าโล่ ใบประกาศรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่สามารถเบิกได้ตามกฎหมายกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเช่ารถ ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ค่าที่พัก ค่าอบรมของผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา | ๔0,000 ๓๐0,000 | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ | ๑๐๐,๐๐๐ 1,๒๙0,000 ๑๘๘,๑00 360,000 ๕๕,๑00 | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองคลัง สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด กองคลัง กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ | ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุเครื่องดับเพลิง | ๗5,000 | อบต.หนองหลวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๓  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 ๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ | 440,000 ๕๐1,๙00 | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ | 120,๐๐๐ ๔๑2,๘00 | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.5 แผนงานเดหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ | 1,๖25,๐๐๐ ๙๒2,๖๐0 | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๖  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ | ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา | 100,๐๐๐ | อบต.หนองหลวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๗  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ | ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร | 10,๐๐๐ | อบต.หนองหลวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๘  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 5 6 7 | สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสำรองจ่าย สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.) สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ(กสจ.) สมทบกองทุนเงินทดแทน สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ รายจ่ายตามข้อผูกพัน | สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.) สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ(กสจ.) สมทบกองทุนเงินทดแทน สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | ๔๑๓,๑๑๒ ๕00,000 ๗๑๙,๖00 15,000 ๓๐,๐๐0 1,460,000 20,000 | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองคลัง สำนักปลัด กองคลัง กองคลัง กองคลัง สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๘  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เงินช่วยพิเศษ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตายข้าราชการ/พนักงานจ้าง | ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐00,000 ๔๐๐,000 ๗๐,000 | อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |