๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๓ (สาย 2) | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 55 ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 55 ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | มีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ๑ แห่ง มีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ๑ แห่ง | 150,000 150,000 | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๓ (สายข้าง ร.ร.กุดแคน) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ 11 | กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 184 ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว 88 ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | มีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ๑ แห่ง มีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ๑ แห่ง | ๕00,000 1๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ ๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ 11 (โนนมีชัย-วังไฮ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ 8 (สาย 1) | กว้าง 5.๐๐ ม. ยาว 146 ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 73๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 35 ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ๑ แห่ง ถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ๑ แห่ง | 5๐0,000 100,๐๐๐ | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ 8 (สาย 2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 1๕ | กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 35 ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 72 ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ๑ แห่ง ถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ๑ แห่ง | 1๐0,000 ๒0๐,๐๐๐ | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ ๑๐ ๑๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 | กว้าง 5.๐๐ ม. ยาว 146 ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง 4.๐๐ ม. ยาว ๓5 ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง 4.๐๐ ม. ยาว ๓5 ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. | ถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ๑ แห่ง ถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ๑ แห่ง ถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ๑ แห่ง | 500,000 ๑00,๐๐๐ 170,๐๐๐ | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๒ ๑๓ ๑๔ | ก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 13 ก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 1 ก่อสร้างฝารางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๑0 | ก่อสร้างฝาย คสล. ขนาดกว้างตามลำน้ำไม่เกิน 15 ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) ก่อสร้างฝาย คสล. ขนาดกว้างตามลำน้ำไม่เกิน 15 ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) ฝารางระบายน้ำกว้าง ๐.44 ม. ยาว 0.50 ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ๑ แห่ง มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ๑ แห่ง มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ๑ แห่ง | 5๐0,000 5๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕ ๑๖ ๑๗ | ก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว 39 ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 43 ม. หนาข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 129 ม. หนาข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | มีรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง จำนวน ๑ แห่ง มีรางระบายน้ำที่สะอาด ๑ แห่ง มีรางระบายน้ำที่สะอาด ๑ แห่ง | ๑20,000 1๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๘ ๑๙ ๒๐ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านแบง หมู่ที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 15 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 10 (จุด 1) | กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 125 ม. หนาข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 43 ม. หนาข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 22 ม. หนาข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | มีรางระบายน้ำที่สะอาด ๑ แห่ง มีรางระบายน้ำที่สะอาด ๑ แห่ง มีรางระบายน้ำที่สะอาด ๑ แห่ง | 2๐0,000 1๐๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๑ ๒๒ ๒๓ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 10 (จุด 2) ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16 | กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 43 ม. หนาข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 43 ม. หนาข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 129 ม. หนาข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด | มีรางระบายน้ำที่สะอาด ๑ แห่ง มีรางระบายน้ำที่สะอาด ๑ แห่ง มีรางระบายน้ำที่สะอาด ๑ แห่ง | ๑๐0,000 ๑๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๔ ๒๕ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 | กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 120 ม. หนาข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 129 ม. หนาข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด | มีรางระบายน้ำที่สะอาด ๑ แห่ง มีรางระบายน้ำที่สะอาด ๑ แห่ง | ๒8๐,000 3๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๖ ๒๗ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 (สาย2) ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ 13 | กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 312 ม. หนาข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 129 ม. หนาข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมฝาปิดหนา ๐.๑๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด | มีรางระบายน้ำที่สะอาด ๑ แห่ง มีรางระบายน้ำที่สะอาด ๑ แห่ง | 4๐๐,000 3๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๘ ๒๙ | ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14 เจาะบ่บาดาล ขนาด 6 นิ้ว บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 | ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) เจาะบ่บาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกตั้งแต่ 43 - 100 ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) | ถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ๑ แห่ง มีบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ๑แห่ง | 30๐,000 ๒0๐,๐๐๐ | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๐ 31 | เจาะบ่บาดาล ขนาด 6 นิ้ว บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ 11 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19 | เจาะบ่บาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกตั้งแต่ 43 - 100 ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.กำหนด) ปรับเกรดทาง 2600 ตารางเมตร ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร | มีบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ๑แห่ง มีถนนลูกรังสัญจรไป มาได้สะดวก ๑ แห่ง | ๒๐๐,000 5๐,000 | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 32 33 34 | ติดตั้งกล้องcctv ภายในหมู่บ้าน บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 9 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ ๘ | ติดตั้งกล้องcctv ภายในหมู่บ้าน บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 9 ปรับเกรดทาง 2600 ตารางเมตร ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง 2600 ตารางเมตร ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร | มีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน มีถนนลูกรังสัญจรไป มาได้สะดวก ๑ แห่ง มีถนนลูกรังสัญจรไป มาได้สะดวก ๑ แห่ง | 10๐,000 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ | ยังไม่ถึงเวลาดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 35 36 37 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18 | ปรับเกรดทาง 2600 ตารางเมตร ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง 7800 ตารางเมตร ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง 10,400 ตารางเมตร ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร | มีถนนลูกรังสัญจรไป มาได้สะดวก ๑ แห่ง มีถนนลูกรังสัญจรไป มาได้สะดวก ๑ แห่ง มีถนนลูกรังสัญจรไป มาได้สะดวก ๑ แห่ง | 5๐,000 15๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ | ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 38 39 40 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 | ปรับเกรดทาง 10,400 ตารางเมตร ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง 2600 ตารางเมตร ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดทาง 5200 ตารางเมตร ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร | มีถนนลูกรังสัญจรไป มาได้สะดวก ๑ แห่ง มีถนนลูกรังสัญจรไป มาได้สะดวก ๑ แห่ง มีถนนลูกรังสัญจรไป มาได้สะดวก ๑ แห่ง | 2๐๐,000 5๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ | ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4๑ | ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 | ปรับเกรดทาง 5,200 ตารางเมตร ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร | มีถนนลูกรังสัญจรไป มาได้สะดวก ๑ แห่ง | 1๐0,000 | ดำเนินการแล้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑9 | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑ ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑9 | มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน | 1๐0,000 50,000 1๐0,000 | ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 5 6 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 20 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 | ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 20 ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 | มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน | 1๐0,000 100,000 2๐0,000 | ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 9 10 11 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 | มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน | 1๐0,000 100,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 | ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 13 14 15 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน | 50,000 20,000 50,000 1๐0,000 | ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ ๔ | กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านตำบลหนองหลวง ทัศนศึกษาดูงานนักเรียนผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอาชีพผู้สูงอายุตำบล หนองหลวง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลหนองหลวง | ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ | ให้ชาวบ้านมีความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | ๒0,000 ๑๐,๐๐๐ 10,000 3๐,๐๐๐ | ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ ๖ ๗ ๘ | ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส ศูนย์พัฒนาครอบครัวตัวอย่างในชุมชนตำบลหนองหลวง สนับสนุนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประกอบอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนเป้าหมายโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับรายได้ โครงการสภาเด็ก-เยาวชนตำบลหนองหลวง | ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี จัดค่ายครอบครัวสัมพันธ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ |  | 2๐,000 1๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ | อบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด อบรมนักเรียนผู้สูงอายุหลักสูตร ชะลอชราพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือติดต่อราชการ |  | 1๐,000 ๑๐๐,๐๐๐ 10,000 7๐,๐๐๐ | ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓ | สนับสนุนกิจกรรมสตรีตำบล หนองหลวง | ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ |  | ๕๐,๐๐๐ | ดำเนินการแล้ว | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ ๔ | แข่งขันกีฬาตำบลและ TO BE NUMBER 1 งดเหล้าเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทงประจำปีตำบลหนองหลวง จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบล หนองหลวง | ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลและ TO BE NUMBER 1 ค่ารางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา และอื่น ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ |  | ๔๐๐,000 20,000 300,000 100,000 | ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ 6 7 | อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมน้อมรำลึกคุณค่าผู้สูงวัยในชุมชนหนองหลวง) กีฬาปฐมวัยสายใยผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวงและสถานศึกษา ทั้ง 6 แห่ง | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ |  | 2๐,000 50,000 20,000 | ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ ๔ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ |  | ๑8,0๐๐,000 3,55๐,๐๐๐ ๑1๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ | ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 ๓ ๔ | อบต.หนองหลวงเคลื่อนที่ท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน เทิดทูลและพิทักษ์ดำรงค์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ วันท้องถิ่นไทย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล หนองหลวง | ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ |  | 3๐,000 ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ ๖ ๗ | สนับสนุนการบริหารสถานที่กลางศูนย์บริการร่วม อำเภอเฝ้าไร่ อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภอเฝ้าไร่ อุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (25 ตาสับปะรด) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภอเฝ้าไร่ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ |  | 35,000 30,๐๐๐ 5๐,000 | ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ 3 4 | เข้าร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและการฝึกอบรม อปพร ตำบลหนองหลวง | ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ วัสดุอุปกรณ์ จัดสถานที่ และค่าดำเนินการอื่นๆ |  | ๑๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยเบื้องต้นในการอพยพหนีภัย | ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ |  | ๒๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑  แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บประปา-ขยะ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ในการดูแลระบบประปา จัดเก็บค่าน้ำประปา-ขยะ |  | 1,00๐,000 | ดำเนินการแล้ว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี |  | 5๐,000 | ยังไม่ดำเนินการ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ 2 ๓ ๔ | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ เข้าค่ายคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) จัดงานวันเด็ก ทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ วัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าสนับสนุนรางวัล และค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอบรม พาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ |  | 1๐,๐๐๐ 50,000 ๕๐,๐๐๐ ๔0,000 | ยังไม่เบิกจ่าย ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ ๖ ๗ ๘ | บัณฑิตน้อยสู่ฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองหลวง รับประทานอาหารปลอดภัยเด็กปฐมวัยสุขภาพดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอาหาร ว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ |  | ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 150,๐๐๐ 20,000 | ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ ๑๐ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ |  | 8๐,๐๐๐ 3๖5,364 | ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑1 ๑2 ๑3 ๑4 ๑5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ โรงเรียนสังกัด สพฐ ทั้ง 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ โรงเรียนสังกัด สพฐ ทั้ง 6 แห่ง |  | 254,521 ๑,404,585 3,770,600 ๒,013,๑27 1,624,562 | ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๑  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ 4 | จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โครงการธนาคารขยะ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ วัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ |  | ๓๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 790,000 | ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๑  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ ๖ ๗ ๘ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านตามโครงการธนาคารขยะและฌาปณกิจ อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 20 หมู่บ้าน อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านตามโครงการธนาคารขยะและ ฌาปณกิจ 20 หมู่บ้าน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ |  | 400,000 600,000 150,000 ๒๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 ๒ ๓ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคำขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคำขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 20,000 3๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ ๕ ๖ | ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตำบล ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตำบล วัสดุ อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ เพื่อจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด |  | 30,๐๐๐ 5,๐๐๐ 20,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ ๘ | ค่าพานพุ่ม พานประดับ กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าโล่ ใบประกาศรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่สามารถเบิกได้ตามกฎหมายกำหนด ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าพานพุ่ม พานประดับ กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าโล่ ใบประกาศรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่สามารถเบิกได้ตามกฎหมายกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเช่ารถ ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ค่าที่พัก ค่าอบรมของผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา |  | 20,000 50,000 | ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ |  | 8๐,๐๐๐ 820,000 42,200 230,000 40,000 | ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | กองคลัง สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด กองคลัง กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุเครื่องดับเพลิง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |  | 55,000 20,000 52,500 | ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๓  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 ๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ |  | 300,000 ๕๐1,๙00 | ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ |  | 160,๐๐๐ 36,600 | ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.5 แผนงานเดหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ |  | 1,000,๐๐๐ 1,053,5๐0 | ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๖  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ | ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา |  | 100,๐๐๐ | ดำเนินการแล้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๗  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ | ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร |  | 10,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๘  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 5 6 7 | สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสำรองจ่าย สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.) สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ(กสจ.) สมทบกองทุนเงินทดแทน สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ รายจ่ายตามข้อผูกพัน | สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.) สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ(กสจ.) สมทบกองทุนเงินทดแทน สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร |  | 500,000 300,000 ๗75,๖44 15,000 4๐,๐๐0 1,660,000 20,000 | ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๘  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘ ๙ | เงินช่วยพิเศษ รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตายข้าราชการ/พนักงานจ้าง ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย |  | 8๐,000 5,000 | ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |